| 财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 校园文化建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 上海市宝山区教育局 |  |  | 实施单位 |  | 上海市宝山区宝虹小学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 90 | 90 | 44.97 |  | 10 |  | 49.97% |  | 5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 90 | 90 | 44.97 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 学校自2011年大修以来，只是进行了零星的校园走道布置，谈不上学校总体的校园文化建设。随着我校市师资培训基地、市教研室基地、市信息化标杆校的确立，学校的内涵建设、办学水平已在市级层面得到了充分的肯定，成为了上海市一流的学校。但现有的校园形象无法与一流学校的品牌相对应，因此必须对学校进行系统化的校园文化建设。 |  |  |  | 由于疫情原因,只对学校第一部分阳光楼中厅进行了建设改造。接下来将对学校图书馆、花坛、走廊等部分进行建设改造。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 项目建设完成情况 | 完成 | 未完成 | 15 |  | 8 |  | 由于疫情原因，导致项目没有完成。 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收通过率 | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 不及时 | 10 |  | 7 |  | 由于疫情原因，导致项目没有完成。 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制率 | ≦100% | ≦100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 对学校教学环境提升 | 提升 | 提升 | 15 |  | 13 |  | 只进行了第一部分，还有第二部分。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工作环境改善有效性 | 有效 | 有效 | 15 |  | 13 |  | 只进行了第一部分，还有第二部分。 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≧85% | ≧85% | 10 |  | 8 |  | 只进行了第一部分，还有第二部分。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 90 |  | 74 |  |  |  |