| 财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 基础建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 21926.42745 | 21926.42745 |  | 21926.42745 |  | 10 |  |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 21926.42745 | 21926.42745 |  | 21926.42745 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为解决校内大楼基础设施老旧、破损脱落等情况，消除安全隐患，提升学校整体教学环境及设施，促进教育资源更加优质均衡发展，满足学校师生教学学习需求，提高教学环境的舒适度，组织实施修缮工程项目。 2020年预期完成28项大修工程，8项截污纳管改造工程，110余项小修工程等项目的招标和建设工作。 |  |  |  |  |  | 2020年全年根据各单位申请及批复情况，实际完成了28项大修工程，8项截污纳管改造工程，110余项小修工程等项目的招标和建设工作，年度工作计划完成率100%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：大修工程建设完工率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：小修工程建设完工率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：工程验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：工程完工及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：竣工结算及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本控制有效性 |  |  | 有效 | 有效 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：校内积水情况 |  |  | 减少 | 减少 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：学校办学条件 |  |  | 改善 | 改善 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：长效管理机制 |  |  | 完善 | 完善 | 6 |  | 4 |  | 在协调招投标、监管第三方建设单位等环节仍有改进空间，以提升工作效率。 |  |
|  |  |  | 指标2：学校硬件设施配置水平 |  |  | 提升 | 提升 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生满意度 |  |  | 85% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：教师满意度 |  |  | 85% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 88 |  |  |  |

| 财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 设备购置项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 宝山区教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 基建设备资产管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15948.512 | 15948.51745 |  | 8292.28 |  | 10 |  | 59.48% |  | 6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15948.51745 | 15948.51745 |  | 8292.28 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为2020年新开办学校、新开扩学校配置开学必备的仪器设备、弱电设备、LED显示屏、教学家具、厨房设备、空调设备、电梯等设施设备。 |  |  |  |  |  | 为2020年新开办学校、新开扩学校配置开学必备的仪器设备、弱电设备、LED显示屏、教学家具、厨房设备、空调设备、电梯等设施设备。目前已全部完成，执行率100% |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：项目完成采购率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目完成配送率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：完成验收率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：维修响应及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本控制有效性 |  |  | 有效 | 有效 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：学校设备条件 |  |  | 提升 | 提升 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：符合开学条件 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：长效管理机制 |  |  | 完善 | 完善 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：学校设备配置水平 |  |  | 提升 | 提升 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生满意度 |  |  | 85% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：教师满意度 |  |  | 85% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 90 |  |  |  |