| 财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 信息化开发项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 上海市宝山区教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 上海市宝山区教育局财务结算中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 20 |  | 19.9 |  | 10 |  | 99.5% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 20 |  | 19.9 |  | — |  | 99.5% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 必填内容 |  |  |  |  |  | 必填内容 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 宝山区教育局财务结算中心综合查询系统 |  |  | 交付一套系统 | 交付一套系统 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合ISO9001标准 |  |  | 符合 | 符合 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 正式上线时间：2020年12月 |  |  | 按时 | 按时 | 5 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 开发时间：6个月 |  |  | 按时 | 按时 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 试运行时间：2020年11月 |  |  | 按时 | 按时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 采购软件成本控制率 |  |  | <=100 | <=100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 资金使用的合规性 |  |  | 合规 | 合规 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 后期维护措施健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 财务服务质量 |  |  | 满意 | 满意 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目软件使用人满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 90 |  |  |  |

| 财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 人员绩效专项经费管理平台建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 上海市宝山区教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 上海市宝山区教育局财务结算中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 10 |  | 10 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 必填内容 |  |  |  |  |  | 必填内容 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 软件平台采购数量 |  |  | 1 | 1 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 软件平台验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 绩效目标合理性 |  |  | 合理 | 合理 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 资金使用的合规性 |  |  | 合规 | 合规 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 软件平台完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 |  |  | 有效 | 有效 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 平台统计数据准确率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 软件平台完成及时性 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 90 |  |  |  |