| 财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 校园文化建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 上海市宝山区教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 菊泉实验幼儿园 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 640000 |  | 640000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 640000 |  | 640000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 改善幼儿园的基础设施条件，消除部分安全隐患，营造安全舒适的办学环境，为幼儿的健康成长提供坚实的保障，提高教师和幼儿家长的满意度，更好的满足教师和幼儿对于优化教学环境的需要，推动幼儿园和基础教育事业的长效发展，从而提升地区的基础教学层次。 |  |  |  |  |  | 1.创设了演播室，提供幼儿自主说说讲讲的空间，满足课程领域内幼儿语言发展的要求。2.大厅墙面环境，制作了幼儿园发展定位的相关板块，体现办园理念，展示校园精神。3.添置一些玩具，增加了小自行车灯户外玩具以及数字颜色停车场等桌面玩具，使幼儿学习运动游戏活动能正常开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） |  | 指标1：工程建设完成情况 |  |  | 完成 | 完成 | 25 |  | 23 |  | 由于经费有限，音乐室的创建未完成 |  |
|  |  | 数量指标 | 指标1：工程验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：工程完工及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 指标1对学校教学环境提升 |  |  | 提升 | 提升 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：长效管理机制健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：家长满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：师生满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 88 |  |  |  |