宝山区农业农村委关于农村人居环境优化及村庄改造推进情况的审计整改结果公告

宝山区审计局于2023年4月至2023年6月，对我单位农村人居环境优化及村庄改造推进情况进行了审计。现将我单位对审计发现问题的整改情况公告如下：

对本次审计发现的问题，我单位高度重视，委主要领导、分管领导召集相关科室讨论研究，并制定了整改计划，明确责任单位、整改措施、整改时限等，同时按照责任分工，及时将审计发现问题反馈至相关区级单位和相关镇，共同推动问题整改到位，采取措施落实整改。

（一）关于对奖补政策方面的问题。我单位及时纠正了奖补政策执行中的偏差，收回了历年多拨付的29.36万元奖补资金。同时，结合审计调查意见，起草并印发了《宝山区农村人居环境长效管护实施意见》。《意见》以农村公共基础设施管护和乡村环境卫生管理为主要内容，依据行业主管部门明确的管护制度标准和规范，进一步健全完善农村人居环境长效管护标准体系；建立与农村人居环境长效管护相适应的资金投入保障机制，区街镇共同承担管护责任、共同配套管护资金，探索农户合理分担机制；建立与监督考核结果相挂钩的奖补激励机制，完善动态跟踪督查和考核相结合的考评体系；明确了以产权归属为基础，以信息化管理为抓手，以行业主管部门分工协作、共同推进的长效管护工作责任清单。

（二）关于项目建设管理方面的问题。针对小型项目及涉农项目中存在的管理不规范问题，罗店镇、杨行镇、罗泾镇、月浦镇、顾村镇等镇组织相关村召开整改部署会，认真分析问题原因、研究整改措施，并强调在今后项目实施过程中，充分发挥村务监督委员会作用，进一步规范管理。顾村镇发布了《关于进一步加强顾村镇财政、镇属公司及村级集体投资小型建设工程项目管理的通知》；杨行镇将村级集体投资小型工程建设项目实施相关要求，纳入《杨行镇村级小微权力事项清单》，进一步明确项目管理要求和操作流程。

区建设管理委、区农业农村委联合印发了《宝山区村级集体投资村庄建设项目管理办法（试行）》。《办法》将为全额使用村集体资金或村集体资金占主导地位的行政村，在集体土地上建设项目的监督、投资决策、发包、合同签订和履约、建设过程、咨询服务、档案资料等全过程管理提供明确指引，将在很大程度上推进本区村级集体投资建设项目的管理水平。

- （三）关于村庄长效管理方面的问题。我单位牵头相关区级部门和各涉农街镇全面开展农村人居环境百日攻坚专项行动，制定了《宝山区农村人居环境提升重点村“百日攻坚专项行动”工作方案》（宝乡村振兴办〔2023〕5号），相关村道路破损、宅前屋后堆物、河道养护不到位、日常保洁效果不佳等问题均有改善。

上海市宝山区农业农村委员会

2023年12月26日